# Pick — Auditoria das Operações do Gestor

O que o protótipo já tem, o que estava em falta e o que depende do backend

29 de outubro de 2026

# Âmbito

Esta auditoria responde ao briefing «ROMAFE Warehouse — Gestor Operations V2». Abrange o protótipo da Pick em romafe-work.github.io/UI-images/mobile e o ecrã 69 · Operações do Gestor de Armazém. Seguiu-se a regra do briefing: primeiro inventariar, depois acrescentar sem refazer. Uma funcionalidade que existe noutro ecrã conta como feita.

Antes: 285 ecrãs e estados, dos quais 94 do Gestor. Depois: 297, dos quais 106 do Gestor, todos com voltar no cabeçalho. A medição dos ecrãs passou sem problemas.

Classificação: Já implementado · Parcial · Em falta (feito nesta ronda, salvo indicação em contrário) · Depende do backend.

# Visão global e Operações

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Quatro módulos com Acompanhar e Executar | Já implementado | 69 · Operações; o mesmo interruptor no topo de cada módulo |
| Subtítulo «Acompanha e executa as operações do armazém.» | Em falta → feito | 69 v2 |
| Resumo: por fazer, em curso, por validar, bloqueadas, cada um leva às tarefas | Parcial → feito | O Centro (60) tinha um resumo; 69 v2 tem o seu, com a hora dos dados |
| Até três números por módulo | Já implementado | 69 |
| Próxima ação por módulo | Em falta → feito | 69 v2, «A seguir», pela mesma regra do Centro |
| Dados desatualizados e a carregar | Em falta → feito | 69.1 e 69.2 |
| Valores reais e hora de atualização | Depende do backend | Os números de exemplo saem das mesmas listas e batem certo entre ecrãs |

# Inventário

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Criar, atribuir, acompanhar, divergências, recontagem, validar e fechar | Já implementado | 61–64, 61.x, 53, 54 |
| Executar: ler a posição e o artigo, quantidade, continuar, submeter | Já implementado | 76 · Contar (o 43 · Ler e contar) |
| Posição e artigo não encontrados, leitura repetida, recontagem, por validar, fechado | Já implementado | Estados do 43, 54, 63 |
| Nunca ajustar o stock ao submeter | Já implementado | O ajuste só sai ao validar (63); o 83 mostra a contagem à parte do stock |

# Arrumação

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Por atribuir, em curso, bloqueadas, concluídas, atribuir, reatribuir, histórico | Já implementado | 70–74 |
| Executar: origem, artigo, quantidade, destino, validar, confirmar | Já implementado | 81 · Arrumar (Gestor) |
| Destino sugerido e motivo de destino inválido | Já implementado | 71, 80 (destino em contagem, quantidade diferente) |
| Capacidade e ocupação das posições | Depende do backend | Não estão registadas no armazém 60; o 82 di-lo em vez de inventar |
| Arrumação parcial (o resto fica pendente) | Já implementado | 73 · Exceções (10 de 12) |

# Separação

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Uma tarefa é uma guia | Já implementado | 90–92 |
| Por separar, em separação, com faltas, preparadas, responsável, progresso | Já implementado | 90 · Separação (Gestor) |
| Executar os dez passos, até à prateleira de preparados | Já implementado | 92 · Separar (Gestor) |
| Falta registada na posição, sem mexer no stock a partir da Pick | Já implementado | 92 (falta), 91 (rever) |

# Expedição

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Prontas, em expedição, expedidas, exceções | Já implementado | 95 · Expedição (Gestor) |
| Executar: ler os preparados, ler a guia, validar, confirmar a recolha | Já implementado | 96 · Recolher e expedir |
| Estado só depois de o servidor confirmar | Já implementado | Estados «a confirmar» do 96 |

# Transversais

| Requisito | Estado | Onde |
| --- | --- | --- |
| Todas as tarefas: operação, zona, estado, responsável; abrir, atribuir, iniciar, validar | Já implementado | 65 · Todas as tarefas |
| Filtrar por data e prioridade | Depende do backend | Não há prioridades nem prazos definidos no armazém |
| Equipa: tarefas por pessoa, exceções, reatribuir; sem presença nem localização | Já implementado | 77 · Equipa |
| Localizações: ler uma posição, artigos, tarefas, bloqueio, movimentos | Em falta → feito | 82 · Posição (normal, bloqueada, vazia, não existe), a partir do 75 · Ler |
| Artigo: stock por posição, reservado, a chegar, tarefas | Em falta → feito | 83 · Artigo (normal, sem stock, desconhecido) |
| Insights por operação e da equipa, sem ranking, com regras à vista | Já implementado | 78 · Insights (14 estados) |
| Centro de exceções | Parcial | 65.2 · Exceções reúne as das quatro operações, com a ação. As falhas de leitura e os erros do servidor são estados de cada ecrã, não tarefas |
| Rastreabilidade: quem, operação, documento, artigo, quantidade, origem, destino, hora, resultado | Em falta → feito | 84 · Atividade e 84.1 · Um registo; não se editam |
| Voltar em todos os ecrãs | Em falta → feito | Todos os 297 |

# Depende do backend (para a Kotlin)

- Os registos de auditoria do 84 vêm do servidor e não se editam no PDA.

- O reservado e o «a chegar» do 83 precisam das guias abertas no ERP.

- A capacidade das posições não existe no armazém 60. Fica de fora até haver dados.

- A Intent API da Honeywell (tecla de leitura, leitura repetida, voltar físico) só se testa no EDA61K.

- Os resultados desconhecidos (o pedido saiu e a resposta não chegou) reconciliam-se no servidor antes de se mostrar sucesso.

# Fica de fora, e porquê

- Mapa do armazém: é da v2.

- Prioridades e prazos: não estão definidos no armazém.

- Escolher o armazém: só há o 60.

- Modo sem rede: a Pick não trabalha sem rede.

- Presença e localização das pessoas: não se mostram.